AFRISTOCKS

Plateforme d'Investissement dans les Startups Africaines

AUDIT TECHNIQUE COMPLET

&

PLAN DE SAUVETAGE

9 Fevrier 2026

Document Confidentiel

VERDICT : PROJET SAUVABLE

Architecture correcte, fondations solides, execution chaotique

# 1. Resume Executif

Afristocks est une plateforme d'investissement dans les startups africaines, construite avec Node.js/TypeScript (backend), Next.js 15/React 19 (web), et React Native (mobile). L'architecture de base est saine mais l'execution souffre de problemes critiques : secrets exposes dans git, 6 copies du backend, zero tests automatises, zero CI/CD, et une authentification fictive cote client.

Le projet est sauvable en 12-16 semaines avec un plan structure. Les fondations techniques sont solides.

## Scores par Domaine

| Domaine | Statut | Score | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (API) | MOYEN | 6/10 | Architecture MVC correcte, endpoints principaux fonctionnels |
| Frontend (Web) | MOYEN | 5/10 | Next.js 15 moderne, page.tsx monolithique (1538 lignes) |
| Mobile | FAIBLE | 3/10 | React Native squelette, tout mock, App.tsx 1165 lignes |
| Base de donnees | BON | 7/10 | Prisma ORM bien structure, 13 modeles coherents |
| Securite | CRITIQUE | 2/10 | Credentials dans git, CORS ouvert, JWT faibles |
| Infrastructure | CRITIQUE | 3/10 | Pas de CI/CD, Docker dev-only, K8s incomplet |
| Tests | CRITIQUE | 1/10 | Aucun test automatise, seulement scripts shell |
| Organisation code | CRITIQUE | 2/10 | 6 copies backend, 64 .bak, node_modules commites |
| Documentation | CRITIQUE | 1/10 | README.md vide, pas de Swagger/OpenAPI |

# 2. Problemes Critiques Identifies

## 2.1 Securite - URGENCE ABSOLUE

Le fichier .env.production est commite dans git avec des credentials reels. Voici les failles identifiees :

| Probleme | Details |
| --- | --- |
| Mot de passe DB expose | Bonesoire001 visible dans .env.production |
| JWT Secrets faibles | votre_secret_jwt_super_long_et_securise_12345 |
| AWS Account ID expose | 771237845610 dans les manifests K8s |
| CORS totalement ouvert | app.use(cors()) accepte toutes les origines |
| Redis sans auth | Port 6379 expose sans mot de passe |
| Socket.io sans auth | Connexions WebSocket sans verification token |
| Fichier passwords | Mots de passes et ID.txt commite dans le repo |

Action immediate requise : tous les secrets exposes doivent etre consideres comme compromis et regeneres. L'historique git doit etre nettoye avec BFG Repo Cleaner.

## 2.2 Duplication Massive du Code

Le projet contient 6 copies du backend (dont certaines avec node_modules commites) et 64 fichiers .bak dans le frontend. La verification MD5 confirme que ces copies sont identiques.

| Repertoire | Taille | Statut | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| /src/ (source active) | BON | GARDER - Unique source de verite |
| /backend/src/ + node_modules | CRITIQUE | SUPPRIMER - Copie identique (211 MB) |
| /backend_backup_2025-08-18/ | CRITIQUE | SUPPRIMER - Backup inutile (416 MB) |
| /afristocks_backend_gitlab.../ | CRITIQUE | SUPPRIMER - Snapshot GitLab (844 KB) |
| /afristocks-backend-clean/ | CRITIQUE | SUPPRIMER - Repo git vide |
| /gitlab_backend_afristocks/ | CRITIQUE | SUPPRIMER - Branche abandonnee (128 MB) |
| /app/ (FastAPI) | CRITIQUE | SUPPRIMER - Placeholder non utilise |
| 64 fichiers .bak (frontend) | CRITIQUE | SUPPRIMER - Backups manuels |

Impact : plus de 750 MB d'espace gaspille, confusion sur le code actif, risques de modifications dans la mauvaise copie.

## 2.3 Authentification Fictive (Frontend & Mobile)

Alors que le backend a un systeme JWT fonctionnel, le frontend et le mobile utilisent une authentification mock. Le frontend cree un objet utilisateur fake avec un token 'mock-token' code en dur et le stocke dans localStorage. Le mobile simule un appel API avec un setTimeout de 1.5 secondes.

## 2.4 Zero CI/CD & Zero Tests

Aucun pipeline CI/CD n'a ete trouve (pas de .gitlab-ci.yml, pas de .github/workflows/). Les seuls tests sont des scripts shell manuels (quick-test.sh, test-complete.sh). Il n'y a qu'un seul test unitaire automatise dans tout le projet (GlassCard.test.ts dans le frontend).

# 3. Architecture Technique

## 3.1 Stack Technique

| Couche | Technologies & Versions |
| --- | --- |
| Backend | Node.js 20 + Express 4.18 + TypeScript 5.8 |
| Frontend Web | Next.js 15.3 + React 19 + Tailwind 3.4 + Framer Motion |
| Mobile | React Native 0.80.1 + TypeScript 5.8 |
| Base de donnees | PostgreSQL 16 + Prisma ORM 6.11 |
| Cache/Sessions | Redis 7 Alpine |
| Temps reel | Socket.io 4.8.1 |
| Auth | JWT + bcrypt 6.0 + speakeasy 2FA (TOTP) |
| Conteneurisation | Docker (Node 20 Alpine) + Kubernetes |
| Cloud | AWS ECR eu-west-1 + S3 (prevu) |
| Paiements (prevus) | Orange Money + MTN MoMo + Wave (NON implemente) |

## 3.2 Schema Base de Donnees (13 Modeles Prisma)

Le schema est bien structure avec des relations coherentes : User (KYC, 2FA, roles), Wallet (balance Decimal 20,2), Transaction (6 types : DEPOSIT, WITHDRAWAL, INVESTMENT, DIVIDEND, FEE, REFUND), Investment, Startup, Notification, LoginAttempt, RefreshToken, UserProfile. Les index sont correctement places.

## 3.3 Endpoints API

| Methode | Route | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | BON | Inscription + creation wallet auto |
| POST | /api/auth/login | BON | Login JWT avec refresh token |
| POST | /api/auth/2fa/* | MOYEN | 2FA fonctionne mais sans middleware auth |
| GET | /api/wallet/balance | BON | Balance + transactions recentes |
| POST | /api/wallet/deposit | BON | Depot (sans processeur reel) |
| POST | /api/wallet/withdraw | CRITIQUE | Service existe, ROUTE MANQUANTE |
| GET | /api/investments/startups | BON | Liste paginee des startups |
| POST | /api/investments/invest/:id | BON | Min 1000 XOF, validation OK |
| * | /api/startups/* (admin) | CRITIQUE | startup.routes.ts = VIDE (0 octets) |

## 3.4 Fonctionnalites - Etat d'Implementation

| Fonctionnalite | Statut | Details |
| --- | --- | --- |
| Auth (register/login/2FA) | BON | JWT + refresh tokens + TOTP fonctionnels |
| Wallet (depot) | BON | Fonctionne sans processeur de paiement reel |
| Wallet (retrait) | FAIBLE | Service code mais route non exposee |
| Investissement | MOYEN | Creation OK, pas de calcul de rendement |
| Gestion startups | CRITIQUE | Aucune route admin implementee |
| Paiements OM/MTN/Wave | CRITIQUE | Env vars definies, zero SDK |
| Upload S3 | CRITIQUE | Zero integration |
| KYC Verification | CRITIQUE | Champ existe, aucune logique |
| Dividendes | CRITIQUE | Schema OK, pas de service |
| Notifications realtime | MOYEN | Socket.io configure sans auth |
| Admin dashboard | FAIBLE | Vues frontend existent, pas d'API |

# 4. Analyse Frontend Web (Next.js 15)

### Points positifs

- Stack moderne et performante (Next.js 15, React 19, TypeScript)

- React Query pour le data fetching avec cache intelligent

- Dockerfile frontend multi-stage bien configure (non-root, standalone)

- WebSocket pour les notifications en temps reel

- UI riche : Framer Motion, GSAP, Recharts, Radix UI, Tailwind CSS

- Firebase integre pour push notifications et analytics

### Problemes majeurs

- page.tsx monolithique de 1538 lignes contenant tout le routing

- Auth mock : token 'mock-token' code en dur dans localStorage

- 64 fichiers .bak pollutant le codebase

- Redux Toolkit installe mais jamais utilise (dependance morte)

- Noms de fichiers errones : AdvancedTrading..tsx, BackButton..tsx

- Un seul test (GlassCard.test.ts) pour tout le frontend

# 5. Analyse Application Mobile (React Native)

L'application mobile est dans un etat tres precoce. Tout le code est dans un unique fichier App.tsx de 1165 lignes avec authentification simulee et donnees codees en dur.

| Aspect | Statut | Details |
| --- | --- | --- |
| Architecture | CRITIQUE | Tout dans App.tsx (1165 lignes) |
| Authentification | CRITIQUE | Mock setTimeout, donnees hardcodees |
| API integration | CRITIQUE | Seul /health existe, tout le reste mock |
| Navigation | MOYEN | React Navigation configure (tabs + stack) |
| Stockage securise | CRITIQUE | react-native-keychain installe, non utilise |
| Tests | CRITIQUE | Un seul smoke test |

# 6. Infrastructure & DevOps

L'infrastructure cible AWS ECR eu-west-1 avec Kubernetes, NGINX Ingress et Let's Encrypt. Il n'y a aucun pipeline CI/CD automatise, les Dockerfiles backend sont dev-only, et les manifests K8s presentent des incoherences de domaine (afristocks.eu vs afristocks.com).

| Composant | Statut | Details |
| --- | --- | --- |
| CI/CD | CRITIQUE | AUCUN pipeline automatise |
| Dockerfile backend | FAIBLE | Mode dev uniquement, pas de multi-stage |
| Dockerfile frontend | BON | Multi-stage, non-root, standalone |
| docker-compose | FAIBLE | Credentials hardcodes, pas de backend |
| .dockerignore | CRITIQUE | Fichier VIDE (copie tout dans l'image) |
| K8s Deployment | MOYEN | 2 replicas mais pas de probes/limits |
| K8s Ingress | MOYEN | TLS OK mais API deprecated + domaine incoherent |
| Monitoring | CRITIQUE | AUCUN |
| Backup DB | CRITIQUE | AUCUNE strategie |
| Git | CRITIQUE | 5 remotes, historique de restores multiples |

### Manifests K8s Manquants

- NetworkPolicy (isolation reseau)

- PersistentVolumeClaim pour PostgreSQL et Redis

- ConfigMap pour la configuration applicative

- ResourceQuota et PodDisruptionBudget

- ServiceAccount avec RBAC

- Deployments PostgreSQL et Redis pour K8s

# 7. Plan de Sauvetage - Feuille de Route

Ce plan est structure en 4 phases. Chaque phase doit etre completee avant la suivante.

## Phase 1 : Urgence & Nettoyage (Semaines 1-2)

Objectif : Securiser le projet et eliminer le chaos.

- SECURITE : Regenerer TOUS les secrets (DB, JWT, AWS). Purger l'historique git avec BFG. Supprimer 'Mots de passes et ID.txt'.

- NETTOYAGE : Supprimer les 5 repertoires backend dupliques (garder /src/). Supprimer les 64 fichiers .bak. Supprimer /app/ (FastAPI). Corriger noms de fichiers.

- GIT : Nettoyer les remotes (garder origin). Supprimer branches de restore. Mettre a jour .gitignore (.env*, node_modules, .DS_Store, *.bak).

- DOCKER : Remplir .dockerignore. Creer Dockerfile backend multi-stage prod. Ajouter healthchecks docker-compose.

- CORS : Restreindre aux origines specifiques. Configurer helmet pour la production.

## Phase 2 : Stabilisation (Semaines 3-6)

Objectif : Connecter frontend au backend, rendre le code testable.

- AUTH REEL : Remplacer le mock frontend/mobile par integration JWT reelle. httpOnly cookies au lieu de localStorage. Refresh token flow.

- REFACTORING FRONTEND : Decouper page.tsx en composants. Migrer vers App Router Next.js. Supprimer Redux inutilise.

- BACKEND FIXES : Ajouter route /withdraw. Implementer startup.routes.ts. 2FA derriere middleware auth. Supprimer duplication jwt.ts/token.utils.ts.

- CI/CD : Pipeline GitHub Actions (lint, test, build, deploy staging). Environments GitHub avec secrets.

- TESTS : Jest backend + React Testing Library frontend. Viser 60% couverture.

- DOCUMENTATION : Swagger/OpenAPI auto-genere. README complet.

## Phase 3 : Features Business (Semaines 7-12)

Objectif : Implementer les fonctionnalites essentielles pour un MVP.

- PAIEMENTS : SDKs Orange Money, MTN MoMo, Wave. Flux depot/retrait complet. Webhooks de confirmation.

- KYC : Flux de verification d'identite. Upload documents vers S3. Validation manuelle/auto.

- ADMIN : CRUD startups. Dashboard metriques. Gestion KYC.

- MOBILE : Refactorer App.tsx. Integrer API reelle. react-native-keychain pour tokens.

- K8S : Completer manifests (NetworkPolicy, PVC, RBAC). Probes liveness/readiness. HPA.

## Phase 4 : Production (Semaines 13-16)

Objectif : Deployer en production avec monitoring et securite.

- MONITORING : Prometheus + Grafana. Logs centralises (ELK/CloudWatch). Alertes (5xx, latence, CPU).

- SECURITE : Secrets dans AWS Secrets Manager. Rate limiting granulaire. Scan images Docker (Trivy).

- PERFORMANCE : Optimiser requetes Prisma. Cache Redis strategique. CDN pour assets.

- BACKUP : Backup PostgreSQL automatise. Plan disaster recovery. Tests de restauration.

- TESTS : Couverture 80%. E2E Playwright (web) + Detox (mobile). Charge avec k6.

# 8. Conclusion

Le projet Afristocks est sauvable. Les fondations sont solides : architecture MVC propre, schema Prisma bien pense, stack moderne et pertinente. Le concept business a un potentiel enorme dans le domaine de l'investissement dans les startups africaines.

Le chaos actuel vient d'un manque de discipline engineering : pas de git workflow, pas de CI/CD, copier-coller au lieu de branching, backups manuels, secrets dans le code. Ce sont des problemes de processus, pas de competence. Avec les bonnes pratiques, ce projet peut etre en production en 12-16 semaines.

La priorite absolue est la Phase 1. Aucun travail de feature ne devrait commencer avant que les credentials soient regeneres et le codebase nettoye. C'est non-negociable.

## Actions Immediates (Jour 1)

| Action | Delai |
| --- | --- |
| Regenerer TOUS les secrets | Jour 1 - BLOQUANT |
| Nettoyer historique git (BFG) | Jour 1-2 |
| Supprimer 5 copies backend | Jour 2 |
| Supprimer 64 fichiers .bak | Jour 2 |
| Remplir .dockerignore | Jour 2 |
| Configurer .gitignore | Jour 2 |
| Restreindre CORS | Jour 3 |
| Dockerfile backend prod | Jour 3-4 |
| Pipeline CI/CD basique | Jour 4-5 |

--- Fin du rapport ---